微信小程序 · 发布流程

百小鸮

微信小程序发布上线操作手册

工程 baixiaoxiao-mp

uni-app 3 + Vue 3 + TypeScript

适用对象：代为上传发布的协作同学

构建上传约半天；备案与审核 1～3 周

文档版本 v1.0　·　2026 年 10 月

目　录

开始之前：先弄清楚你要面对什么	1

工程信息速查	1

第一步：拿到代码（别整个文件夹拷）	1

第二步：准备环境	1

第三步：换成你自己的 AppID	1

第四步：构建	1

第五步：导入开发者工具并真机预览	1

第六步：配置服务器域名	1

第七步：上传代码	1

第八步：ICP 备案（最容易卡住的一步）	1

第九步：提交审核	1

第十步：发布	1

审核可能踩的坑	1

故障排查	1

附录 A：常用命令	1

附录 B：自检脚本	1

附录 C：交付物清单	1

## 开始之前：先弄清楚你要面对什么

本手册面向拿到工程代码、需要代为完成微信小程序上传与发布的协作同学。按顺序照做即可，每一步都给了验证方法。凡是有坑的地方都用「注意」标出。

这件事不是把文件夹拖到某个网站上就完事。微信小程序的发布是一条有前置条件的链路，缺任何一环都卡住。

表 1　发布前置条件

| 前置条件 | 谁提供 | 大概耗时 | 能不能跳过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信小程序账号（含 AppID） | 需要注册，个人或企业主体 | 当天可完成 | 不能 |
| ICP 备案 | 在微信公众平台提交，管局审核 | 1～20 个工作日 | 不能，2023 年 9 月起强制 |
| 服务器域名白名单 | 在小程序后台配置 | 5 分钟 | 不能，否则真机功能残缺 |
| 微信开发者工具 | 官网下载 | 10 分钟 | 不能 |

所以合理的预期是：代码构建和上传半天能搞定，但「能在微信里搜到」取决于备案和审核，通常要等 1～3 周。

下面是完整链路，后面每一节对应其中一步：

拿到代码 → 装环境 → 填 AppID → 构建 → 导入开发者工具 → 真机预览 →（同时）提交 ICP 备案 → 配置服务器域名 → 上传代码 → 提交审核 → 发布上线

## 工程信息速查

后面所有命令都基于这张表，先对一遍。

表 2　工程基本信息

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 工程目录名 | baixiaoxiao-mp |
| 技术栈 | uni-app 3 + Vue 3 + TypeScript（Vite 5 构建） |
| 构建命令 | npm run build:mp-weixin |
| 小程序项目目录 | dist/build/mp-weixin（不是工程根目录，别搞错） |
| 页面数 | 2 个（主页面 pages/main/index、教务导入 pages/import/index） |
| 主包体积 | 约 1.1 MB（微信单包上限 2 MB，还有余量） |
| 是否有后端 | 没有。全部数据存在手机本地，不走服务器 |
| 需要联网的功能 | 只有「从教务系统导入课表」一处 |
| 需要的域名白名单 | https://jwglxt.buct.edu.cn（仅此一个） |
| Node 版本 | 建议 18 以上，实测 22.22.2 通过 |

说明：代码里出现的 course.buct.edu.cn、library.buct.edu.cn 等地址不会发起网络请求，它们只是「点一下复制到剪贴板」的文本，不需要加白名单。

## 第一步：拿到代码（别整个文件夹拷）

注意：工程目录里 node_modules 占了 326 MB，而源码只有 1 MB。整个拷过去既慢又没用——依赖要在对方机器上重新安装才能保证平台匹配。

正确的拷贝清单：

baixiaoxiao-mp/ ├── src/ ← 必须 ├── scripts/ ← 必须（图标生成、自检脚本） ├── package.json ← 必须 ├── package-lock.json ← 必须（锁定依赖版本，别删） ├── tsconfig.json ← 必须 ├── vite.config.ts ← 必须 ├── index.html ← 必须 ├── README.md ← 建议 └── .gitignore ← 建议

不要拷：node_modules/、dist/、.tmp/、unpackage/。

如果是从 Git 仓库拿，.gitignore 已经排除了这几项，直接 git clone 即可。

打包成压缩包的参考命令（在工程根目录执行）：

# Windows 资源管理器里全选上面列的项，右键 → 压缩成 ZIP 即可 # 或者命令行排除 node_modules： tar -czf baixiaoxiao-mp-src.tar.gz --exclude=node_modules --exclude=dist --exclude=.tmp .

验证：解压后目录应该在 2 MB 以内。如果超过 100 MB，说明 node_modules 被一起打进去了。

## 第二步：准备环境

需要两样东西。

### 1. Node.js（18 以上）

装完在终端验证：

node -v npm -v

预期输出类似：

v22.22.2 10.9.4

### 2. 微信开发者工具

到微信官方文档「小程序 → 开发 → 工具 → 下载」页面下载稳定版（不要下 RC 版）。安装后用你自己的微信扫码登录。

注意：登录的微信号必须是这个小程序的管理员或开发者，否则后面看不到项目、也没有上传按钮。

装完后回到工程目录安装依赖：

cd baixiaoxiao-mp npm install

预期输出末尾出现 added N packages，且目录下多出 node_modules/。首次安装约 1～3 分钟。

如果卡住或报网络错误，换成国内镜像再试：

npm config set registry https://registry.npmmirror.com npm install

## 第三步：换成你自己的 AppID

注意：这是最容易漏、也最容易白忙的一步。工程里现在的 AppID 是占位值 touristappid（游客模式）。游客模式只能在本机开发者工具里看，点上传会直接报错，因为代码不属于任何小程序账号。

AppID 从哪拿：登录微信公众平台（mp.weixin.qq.com）→ 左侧「开发」→「开发管理」→「开发设置」→ 页面上方「AppID（小程序 ID）」，是一串 wx 开头的 18 位字符。

改哪里：打开 src/manifest.json，找到 mp-weixin 节点：

"mp-weixin": { "appid": "touristappid", "setting": { "urlCheck": false, "es6": true, "minified": true, "postcss": true }, "usingComponents": true, "darkmode": false, "permission": {}, "requiredPrivateInfos": [] }

把 "touristappid" 换成你的真实 AppID：

"mp-weixin": { "appid": "wx1234567890abcdef", ... }

补充：另一个办法是在开发者工具里改（详情 → 基本信息 → AppID），但那只影响打开的项目，下次重新构建会被 manifest.json 覆盖。所以必须改源文件。

验证：重新构建后打开 dist/build/mp-weixin/project.config.json，里面的 appid 应该是你的真实 AppID，而不是 touristappid。

## 第四步：构建

在工程目录执行：

npm run build:mp-weixin

成功时末尾输出：

DONE Build complete. Run method: open Weixin Mini Program Devtools, import dist\build\mp-weixin run.

如果只有报错没有这行，先看「故障排查」一节。

构建产物在 dist/build/mp-weixin/，检查一下关键文件都在：

ls dist/build/mp-weixin

应该能看到：

app.js app.json app.wxss project.config.json pages/ components/ views/ static/ common/

其中 app.json 里的 pages 应该是这两项：

"pages": ["pages/main/index", "pages/import/index"]

补充：想边改边看效果时用 npm run dev:mp-weixin，它会持续监听并输出到 dist/dev/mp-weixin。但上传必须用 build 版。

## 第五步：导入开发者工具并真机预览

打开微信开发者工具 → 点「+」新建项目 → 选择「导入项目」。

注意：目录一定要选 dist/build/mp-weixin，不是工程根目录。选错会报「app.json 未找到」。这是用 uni-app 时最高频的错误。

- 项目名称：随便填，比如「百小鸮」

- 目录：你的路径/baixiaoxiao-mp/dist/build/mp-weixin

- AppID：会自动读 project.config.json，确认是你的真实 AppID

点「导入」。正常情况下左侧模拟器直接出画面：课程表页（首次是空课表引导页）。

真机预览：点工具栏「预览」→ 生成二维码 → 用手机微信扫码。手机会打开小程序的开发版，这就是后面要审的那个东西。

注意：手机上第一次打开可能提示「该小程序未上架」。这是正常的，开发版本来就不对外。

此时应当能做的操作（用来验证构建没问题）：

- 点「添加课表」→ 选「从教务系统导入」→ 能看到学校列表，北京化工大学排在第一位并标「已支持」

- 选北化 → 登录页的教务地址已自动填好 https://jwglxt.buct.edu.cn

- 五个 tab 都能切换：课表 / 第二课堂 / 小鸮 / 校园通 / 我的

- 「我的」→「外观与主题」切到深色，界面配色跟着变

第 1、2 步里出现的学校列表和预填地址，说明代码完整。

## 第六步：配置服务器域名

注意：不做这一步，课表导入在真机上 100% 失败。

原理：小程序只允许请求在小程序后台登记过的域名。开发者工具可以勾「不校验合法域名」绕过，但真机预览、体验版、正式版一律强制校验。所以在电脑上测着好好的，一上手机就报 url not in domain list。

配置入口：微信公众平台 →「开发」→「开发管理」→「开发设置」→「服务器域名」→ 点「修改」

在 request 合法域名 里添加：

https://jwglxt.buct.edu.cn

保存后需要重新编译一次小程序才生效（开发者工具里点「编译」）。

几点必须说清楚：

- 只能加 https，不能加 http，也不能带路径（https://jwglxt.buct.edu.cn 是对的，https://jwglxt.buct.edu.cn/jwglxt 是错的）。

- 这个域名是北京化工大学的教务系统。如果使用者是别的学校，域名不同，得在「导入课表 → 选择学校 → 其它学校」里手动填该学校的教务地址，同时把那个域名也加进白名单。

- 校外网络可能访问不了教务系统。多数高校教务只对校内网开放，在校外需要先连学校 VPN。这不是小程序的问题，是学校网络策略，需要在文档或使用说明里告知最终用户。

- 微信要求域名已 ICP 备案。buct.edu.cn 是学校备案过的域名，一般没问题；但如果你换了别的学校的域名而它没备案，微信会拒绝添加。

## 第七步：上传代码

开发者工具右上角点「上传」。

弹窗里填两项：

- 版本号：建议 1.0.0。规则是「主版本.次版本.修订号」，每次上传递增。

- 项目备注：写清楚这次改了什么，比如「首个可发布版本，含教务导入与离线问答」。

点「上传」。成功后底部提示「上传成功」，开发者工具「版本管理」里能看到这条记录。

注意：上传只是把代码放到微信的服务器上，此时用户还看不到。要经过备案 → 提交审核 → 发布三步才行。

验证：登录微信公众平台 → 左侧「管理」→「版本管理」→ 应该能在「开发版本」里看到刚传的版本号和时间。

## 第八步：ICP 备案（最容易卡住的一步）

注意：2023 年 9 月 1 日起，未完成 ICP 备案的小程序不能上架。这一步没有捷径，也没法用别的方式绕过。

入口：微信公众平台 → 左侧「设置」→「基本设置」→ 页面下方「小程序备案」→「去备案」

需要准备的材料：

表 3　备案材料清单

| 材料 | 说明 |
| --- | --- |
| 主体证件 | 个人：身份证正反面；企业：营业执照 |
| 负责人身份证 | 正反面照片 |
| 手机号、邮箱 | 用于接收验证码和通知，需实名 |
| 应急联系人 | 一位，需其手机号 |
| 小程序服务内容说明 | 简述功能，如「校园课表查询与学习管理工具」 |

流程与时长：

提交 → 微信平台初审（1～3 个工作日）→ 工信部/省管局审核（1～20 个工作日）→ 备案号下发

备案号下来后，需要在小程序首页底部展示备案号（微信会检查）。本工程目前没有这个展示位，如果审核要求补，在「我的」页面底部加一行文字即可。

没备案会怎样：代码能上传、能真机预览，但点「提交审核」时会被拦住，提示「请先完成备案」。

## 第九步：提交审核

备案通过后回到「版本管理」，在「开发版本」里找到刚上传的版本，点「提交审核」。

需要填的内容：

表 4　提交审核表单填写参考

| 字段 | 怎么填 |
| --- | --- |
| 功能页面 | 选 2～3 个主要页面，比如课程表、第二课堂、我的 |
| 标题 | 百小鸮 · 校园课表助手 |
| 服务类目 | 「教育」→「教育信息服务」或「学校」相关（详见下一节的坑） |
| 测试账号 | 如果审核员看不到内容，需提供；本应用不需要登录，可留空 |
| 补充说明 | 建议写清楚：数据全部存于用户手机本地，不上传服务器 |

审核时长：一般 1～7 天。首次提交往往更久。

## 第十步：发布

审核通过后，「版本管理」→「审核版本」里会出现「发布」按钮。

- 「全量发布」——所有用户立刻可用

- 「分阶段发布」——先放给一部分用户，观察一两天再全量

个人小工具类建议直接全量。发布后可以在微信里搜小程序名字，或扫「小程序码」进入。

## 审核可能踩的坑

这一节是实话，不是流程说明。

### （一）第三方账号登录——最大的风险点

本应用的核心功能之一是「用学校教务系统的学号密码登录，把课表抓过来」。审核员看到「要求用户输入账号密码」，有可能判定为：

- 收集用户敏感信息（账号密码）

- 未获授权访问第三方服务

应对：在「补充说明」里写清楚——账号密码只用于向学校的教务系统发起一次登录请求，不落盘、不上传、不经过任何中间服务器；密码在小程序内做 RSA 加密后才提交给学校服务器。

如果审核仍要求，通常需要提供学校出具的授权证明（这一般是拿不到的），那时就得退一步：把「从教务导入」藏到二级入口，或改成「手动添加课程」为主路径，先让应用过审。手动添加功能本工程是完整的。

### （二）服务类目与资质

「教育」类目下部分子类需要办学许可证等资质。个人主体常常只能选到「教育信息服务」这类不需要资质的子类。类目选错会被打回，且类目一旦选定，很多是不可逆的，改之前想清楚。

### （三）功能过于简单

如果审核员进去看到的是空课表 + 需要登录教务才能有内容，可能判「功能不完整」。可以在提交前用「示例课表」功能让首页有内容——「添加课表」页有「先用示例看看」的入口，会生成一张 10 门课的演示课表。

### （四）隐私协议

小程序要求在后台配置《用户隐私保护指引》，说明收集哪些信息。本应用收集的就一项：用户主动输入的教务账号密码（仅用于当次请求，不存储）。如实填写即可。

## 故障排查

表 5　常见故障与处置

| 现象 | 原因 | 怎么解决 |
| --- | --- | --- |
| app.json 未找到 | 导入时选错了目录 | 目录要选 dist/build/mp-weixin，不是工程根目录 |
| 点上传提示 appid 无效 / 无权上传 | 还是 touristappid，或登录的微信号不是开发者 | 改 src/manifest.json 的 appid；确认微信号在该小程序「成员管理」里 |
| 真机报 url not in domain list | 没配服务器域名，或配了没重新编译 | 后台加 https://jwglxt.buct.edu.cn，然后开发者工具点「编译」 |
| 真机能打开但导入课表一直失败 | 在校外，连不上学校教务 | 连学校 VPN 再试；或先用手动添加课程 |
| 页面白屏 | 构建产物不完整 | 删掉 dist/ 重新 npm run build:mp-weixin |
| npm install 报错 / 卡住 | 网络问题 | 换镜像：npm config set registry https://registry.npmmirror.com |
| 构建报内存不足 | Node 默认堆内存不够 | set NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096 后重试 |
| 提交审核被拒「未备案」 | ICP 备案没做 | 见第八步 |
| 主包超过 2 MB | 误加了资源文件 | 本工程 1.1 MB，若超了检查 src/static/ 是否混入大图 |

## 附录 A：常用命令

# 安装依赖 npm install # 构建正式版（用于上传） npm run build:mp-weixin # 开发模式（边改边看，输出到 dist/dev/mp-weixin） npm run dev:mp-weixin # 构建 H5 版（想先在浏览器里看效果时用） npm run build:h5

## 附录 B：自检脚本

工程自带三个自检脚本，在上传前跑一遍能提前发现回归问题。它们只依赖 H5 构建产物，不影响小程序包体积：

npm run build:h5 node scripts/e2e.mjs # 交互冒烟，31 项 node scripts/unit-jw.mjs # 教务协议层，33 项 node scripts/unit-xiao.mjs # 本地问答引擎，60 项

全部输出「合计 N 项，失败 0 项」才算干净。

注意：e2e.mjs 会调用本机 Edge 或 Chrome 做无头渲染。没装浏览器的话跳过这一步，不影响发布。

## 附录 C：交付物清单

表 6　本次交付内容

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 工程源码 | 见第一步的文件清单 |
| 本手册 | 你正在读的这份 |
| README.md | 面向开发者的工程说明（结构、设计取舍、测试） |

如果哪一步卡住，把具体的报错原文和出错位置（第几步、哪个界面）记下来再沟通，比「上传失败了」有用得多。